# Tổng hợp bàn giao cho anh Tune — trang điều xe EPL Lào ↔ hệ kế toán

Ngày 01/10/2026. Bên soạn: trang điều xe EPL_LAO_REAL (logistics). Người đọc: anh Tune.

Anh đọc trang này trước. Chi tiết nằm ở:

hợp đồng HOP_DONG_API_KE_TOAN_ANH_TUNE (mục 8, 10, 12.9 – 12.12);

mục 16 trong tài liệu tổng hợp của anh: GLS-QLSX-APIs/docs/PHIEU-THU-CHI-DEMOLAO-TONG-HOP.md.

Mọi thứ dưới đây bên em thử trên API và WEB chạy ở máy. Bản host demo-lao-api.goldensme.com chưa merge code mới. Anh triển khai xong thì đổi link theo mục 4.

# 1. Các luồng đã nối

| Việc bên trang điều xe | Đường API bên anh | Định khoản | Trạng thái 01/10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Màn Vụ việc bên anh đọc DO đã khoá | accounting/cash-voucher-references → trang điều xe /api/handover/… | — | đã sửa source (mục 2), chạy ở máy |
| Đề nghị thu → SO, công nợ khách | integrations/logistics/sales-orders | Nợ 1211 / Có 708 | đã tạo thật TK-20261001-000162, …163 |
| Tạo đối tượng khi chưa có | master-data/customers · suppliers · staff/upsert | — | khách EPLKH-…, chủ xe EPLCX-…, tài xế EPLTX-… |
| Tạm ứng xe nhà: thủ quỹ chi ở hệ anh | cmpayment-receipt/save-and-commit, "Chi trước" (DOTY 59) | Nợ 1601 / Có 1011 | chạy thật; ghi sổ xong (STATUS 12/13) thì xe mới xuất phát |
| Tạm ứng xe thuê: đứng tên chủ xe | như trên | Nợ 4022 / Có 1011 | chạy thật sau khi mở 4022 |
| Trả chủ xe liên kết | cmpayment-receipt/save-and-commit, "Chi khác" (DOTY 60) | Nợ 4022 / Có 1011 · 1012 · 1021 · 1022 | chạy thật; ghi sổ xong thì phiếu xe thành "đã trả chủ xe" |
| Đọc lại trạng thái phiếu chi | cmpayment-receipt/list, /{id} | — | tự đọc lúc mở phiếu và trước khi cho xe chạy |
| Công nợ khách (chỉ xem) | sales/debt/customer-detail | — | màn Khách hàng → tab Công nợ |
| Rút phiếu chi chưa ghi sổ (xoá phiếu / huỷ đề nghị) | cmpayment-receipt/delete | — | ghi sổ rồi thì không rút, báo đối soát |

# 2. Thay đổi trên source của anh

| Repo | Nhánh | Commit | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| GLS-QLSX-APIs | feat/HonTunedaHai | 465748b | Nguồn DO: địa chỉ và khoá Logistics đọc từ cấu hình LogisticsSource (bỏ ghi cứng). DO hiện số phiếu, tên khách; tìm theo số xe, biển số. |
| GLS-QLSX-APIs | feat/HonTunedaHai | be123e9 | ObjectService: tạo đối tượng không gửi IsOrganization thì mặc định cá nhân (trước đó văng 500, OBJ_ISORG NULL). |
| GLS-QLSX-Web | feat/hontunedhai_Laos | f382a9e8 | Modal Vụ việc: thoát ký tự chuỗi nguồn; DO hiện số phiếu, xe, tài xế; tỷ giá đọc xuôi. |

Chưa push nhánh nào lên GitHub.

# 3. Thay đổi dữ liệu (DB mà `appsettings.laos.json` trỏ tới — anh đã sao lưu sáng 01/10)

Danh mục tài khoản Lào (qua lao-accounts):

137 và 402 chuyển thành tài khoản tổng hợp;

thêm 1371 kho hàng, vật tư; 4021 phải trả nhà cung cấp; 4022 phải trả chủ xe liên kết.

Quốc gia 11 nay có 497 mã. Trong hai repo không chỗ nào ghi cứng 137 / 402.

Chi phí thuê xe liên kết chốt Nợ 621 / Có 4022 lúc khoá phiếu (621 = ຄ່າຂົນສົ່ງ, khớp "ຄ່າຂົນສົ່ງນອກ" trong Excel của khách). Bàn giao DO có hire.acc_code = "621/4022".

Đối tượng EPLKH- / EPLCX- / EPLTX-, hai SO ở mục 1, các phiếu chi thử. Phiếu chi thử chưa ghi sổ đã được rút.

# 4. Khi anh triển khai: đổi link, kiểm một lệnh

| Bên | Khoá | Lúc thử | Sau triển khai |
| --- | --- | --- | --- |
| Trang điều xe máy thử 8011 | QLSX_BASE_URL, EPL_ACC_CODE_API | http://127.0.0.1:5090 | bỏ đi → về host |
| Trang điều xe máy thật 8020 | QLSX_BASE_URL | không đặt → gọi https://demo-lao-api.goldensme.com | giữ nguyên |
| API anh | LogisticsSource:BaseUrl | http://127.0.0.1:8011/api/ | địa chỉ /api/ trang điều xe thật |
| API anh | LogisticsSource:ApiKey | khoá máy thử | khoá Sếp tạo ở trang điều xe thật |
| API anh | LogisticsSalesPush:AllowedUserIds | [846] | thêm UserId tài khoản tích hợp |

Kiểm: GET <host>/api/v1/common/country-accounts?tryAutoId=11&onlyActive=true:

trả 497 mã: host cùng DB, không làm gì thêm;

trả 494 mã: host trỏ DB khác. Bên em chạy python tools/mo_ma_con_tune.py https://<API host> để mở ba mã. Đối tượng thì lần gửi đầu bên em tự tạo.

# 5. Việc còn mở

| Việc | Trạng thái | Ai |
| --- | --- | --- |
| Bút toán chi phí thuê xe Nợ 621 / Có 4022 (không qua tiền) | Source chưa có chứng từ bút toán tổng hợp; định nghĩa thủ tục sổ cái chỉ nằm trong DB. Bên em đề nghị đường POST integrations/logistics/journal-entries (+ /reverse), xem hợp đồng 12.12.4. | bên em làm khi đọc được cấu trúc sổ cái (chủ dự án cấp quyền đọc DB, hoặc anh gửi định nghĩa sp_PostTing_GeneralLedger) |
| Tài khoản tích hợp epl_logistics thay token cá nhân | Tệp tạo đã sẵn: nhân viên EPL-TICHHOP chi nhánh 1368, cùng nhóm quyền người gửi hiện nay, mật khẩu chỉ nằm trong .env. Chủ dự án chạy tệp. | chủ dự án chạy; anh thêm UserId vào cấu hình host |
| Tiền USD (CurrencyId 2) đang tắt | Bên em tạm đặt QLSX_TIEN_USD=2 | anh bật trong danh mục tiền tệ |
| Bút toán riêng cho phí 2 % và trừ quá tải xe thuê | chưa có tài khoản | anh Khampla chốt |
| Màn "Tài khoản" ở hồ sơ nhân viên bên WEB | chưa nối API account/upsert | anh |

# 6. Tệp và lệnh

Hợp đồng chi tiết: EPL_LAO_REAL/DOCS/md/HOP_DONG_API_KE_TOAN_ANH_TUNE.md (bản Word cùng tên trong DOCS/word/).

Bảng nối API: EPL_LAO_REAL/DOCS/md/NOI_API_ANH_TUNE.md.

Mở ba mã: EPL_LAO_REAL/tools/mo_ma_con_tune.py [địa chỉ API].

Bài thử bên em (chạy lại được):

kiem/thu_chi_tam_ung_ke_toan.py

kiem/thu_xe_thue_ke_toan.py

kiem/thu_tao_so_that.py

kiem/thu_ban_giao.py

kiem/thu_dinh_khoan.py