# Hướng dẫn triển khai cho anh Tune — đưa code nối trang điều xe EPL Lào lên máy host

Ngày 01/10/2026, cập nhật 16:50. Bên soạn: trang điều xe EPL_LAO_REAL. Người đọc: anh Tune.

Bản 16:50 thêm:

API ed5aa0e (nhật ký kiểm toán che mật khẩu), ae0e7f6 (máy chủ tự tính quy đổi từng dòng); WEB 77bcb0a1 (loại phiếu không đổi ngầm, chặn XSS modal Vụ việc) — mục 1.4;

trang điều xe f85078b, ca7b630, 938b007: mọi khoản qua tiền đi phiếu bên anh, khoản không qua tiền là bút toán chờ gửi (mục 1.1);

kho tạm EPL_KETOAN@1d8d91c: ba đường trừ hàng chủ xe mua ở quầy (mục 1.5);

người làm (chủ dự án chốt 01/10: "bên mình với anh Tune giờ là một"): việc trên source ghi bên EPL làm (đang làm); việc cần máy chủ host (triển khai, dữ liệu DB host, token / mật khẩu tài khoản của anh) ghi cần quyền host;

tạm gác tài khoản tích hợp (chủ dự án chốt 01/10): trang điều xe tiếp tục dùng token của anh; mục 6 nay là tuỳ chọn, không phải làm trước triển khai.

Tài liệu này đi từng bước: sao lưu, merge, build, publish, cấu hình, đổi link, kiểm, sửa lỗi, quay lại bản cũ. Lý do và chi tiết từng thay đổi nằm ở:

DOCS/md/TONG_HOP_BAN_GIAO_ANH_TUNE.md (một trang, đọc trước);

DOCS/md/HOP_DONG_API_KE_TOAN_ANH_TUNE.md mục 12.9 – 12.12;

GLS-QLSX-APIs/docs/PHIEU-THU-CHI-DEMOLAO-TONG-HOP.md mục 16 (tài liệu của anh).

Quy ước:

<…> là chỗ anh điền. Tài liệu không ghi mật khẩu, token, khoá hay chuỗi kết nối nào. Giá trị bí mật chỉ đặt thẳng vào tệp cấu hình trên máy chủ.

"Bên em" = trang điều xe EPL Lào. "Host" = https://demo-lao-api.goldensme.com (API, IIS DemoLao_API) và WEB (IIS DemoLao_WEB).

# 0. Tóm tắt

| Bước | Việc | Ai | Xong khi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sao lưu DB host, thư mục hai site IIS | cần quyền host | có tệp .bak và hai tệp .zip |
| 2 | Lấy hai nhánh, merge vào nhánh triển khai | chủ dự án push nhánh; merge lúc triển khai — cần quyền host | git log thấy đủ commit ở mục 1.4 |
| 3 | Build, publish API rồi WEB | cần quyền host | dotnet build 0 lỗi; hai site chạy lại |
| 4 | Cấu hình LogisticsSalesPush, LogisticsSource, tiền tệ | cần quyền host | mục 4 xong |
| 5 | Mở ba mã tài khoản nếu DB host còn thiếu | cần quyền host (bên em chạy công cụ khi chủ dự án cho phép) | danh mục quốc gia 11 có 1371 / 4021 / 4022 |
| 6 | Token trang điều xe: tiếp tục dùng token của anh; trước khi hết hạn (khoảng 10/10) thay token mới hoặc đặt tài khoản anh để tự đăng nhập. Tài khoản tích hợp: tuỳ chọn | cần quyền host (token / mật khẩu của anh) | trang điều xe gọi được API host (bài kiểm dòng 16) |
| 7 | Đổi link phía trang điều xe | bên EPL | trang điều xe gửi sang host |
| 8 | Chạy bài kiểm sau triển khai | bên EPL | không còn dòng SAI |
| 9 | Cắt sổ 01/10: bỏ số tiền thử của trang kế toán tạm; gửi SO cho mọi DO đã khoá | bên EPL, chủ dự án cho phép | mục 1.1 |
| 10 | Kho tạm có 1d8d91c (trừ hàng chủ xe mua ở quầy) | bên EPL, máy kho tạm — không đụng host | mục 1.5 |

Hôm nay host chưa sẵn sàng. Bên em chạy bài kiểm (chỉ đọc) vào host lúc 15:25 ngày 01/10: 5 dòng SAI. Đó là việc của các bước 3–6, xem mục 8.3. Trong đó có hai việc mới, chưa ghi ở tài liệu trước:

trên host LAK đang tắt;

default-money-account của host đang báo lỗi.

# 1. Trước khi triển khai

## 1.1. Quyết định của chủ dự án ngày 01/10 — ảnh hưởng tới anh

| Quyết định | Nghĩa với hệ anh |
| --- | --- |
| Bỏ phần tiền của trang kế toán tạm (EPL_KETOAN, cổng 8030). Trang đó chỉ còn là kho tạm, tới khi nối hệ kho anh Toàn | mọi việc tiền (công nợ khách, thu, chi, trả chủ xe, trả nhà cung cấp, tất toán tài xế) chỉ ở hệ anh |
| Số tiền bên trang tạm (hoá đơn gộp, lần thu, đợt trả chủ xe, bản chốt tất toán) là số thử, bỏ hết | không có số dư nào chuyển từ trang tạm sang hệ anh |
| Cắt sổ 01/10: mọi DO đã khoá gửi SO sang hệ anh từ đầu | anh sẽ nhận một lượt SO cho cả các DO đã khoá trước 01/10, không chỉ DO mới. Bên em báo số DO trước khi gửi. Mỗi DO một Idempotency-Key, gửi lại không ghi hai lần |
| Bỏ số tiền thử bằng công cụ tools/bo_tien_trang_tam.py trên DB thật của trang điều xe, lúc cắt sổ | không đụng DB của anh. Chạy không tham số thì chỉ đếm; --ghi mới xoá (một giao dịch, lỗi là trả lại hết). Cần chủ dự án cho phép. Không đụng kho, SO và phiếu chi đã gửi anh, chứng từ |
| Khoản không qua tiền thành bút toán chờ gửi, giữ ở trang điều xe, đủ hai vế bằng mã thật; xem ở màn "Bút toán chờ gửi" (GET /api/but-toan-cho) | chờ API bút toán (POST /api/v1/integrations/logistics/journal-entries, hợp đồng 12.12.4 — bên EPL làm, đang làm). Có API thì bên em gửi hết, không mất khoản nào |

Khoản đi qua tiền bên anh sẽ nhận (đều chưa ghi sổ; thủ quỹ chi / thu rồi ghi sổ bên anh; bên em đọc lại STATUS 12 / 13):

| Việc bên trang điều xe | Loại chứng từ bên anh | Định khoản | Trạng thái 01/10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạm ứng tài xế | 59 "Chi trước" | xe nhà Nợ 1601 / Có 1011; xe thuê Nợ 4022 / Có 1011 | chạy thật ở máy |
| Trả chủ xe liên kết | 60 "Chi khác" | Nợ 4022 / Có 1011 · 1012 · 1021 · 1022; số trả đã trừ hàng chủ xe mua ở quầy (kho tạm, mục 1.5); ngoại tệ gửi tỷ giá riêng từng dòng | chạy thật ở máy |
| Chi mục V sửa chữa, VI chi khác | 60 "Chi khác" | xe nhà Nợ 614 (V) · 625 (VI) / Có 1011; xe thuê Nợ 4022 / Có 1011 | chạy ở máy (f85078b) |
| Trả nhà cung cấp | 60 "Chi khác", đứng tên EPLNCC-… | Nợ 4021 / Có tiền | chạy ở máy (f85078b) |
| Tất toán tài xế, công ty chi bù | 60 "Chi khác" | Nợ 1601 / Có tiền | chạy ở máy (f85078b) |
| Tất toán tài xế, tài xế nộp lại | 17 "Thu khác" | Nợ tiền / Có 1601 | chạy ở máy (f85078b) |

Phiếu bên em tạo mà bị xoá tay bên anh (Master null): trang điều xe đánh PHIEU_CHI_MAT, người lập Gửi lại thì lập phiếu mới. Cần huỷ thì báo bên EPL rút, đừng xoá tay.

Bút toán chờ gửi (không qua tiền):

| Khoản | Định khoản | Ghi lúc |
| --- | --- | --- |
| Chi phí thuê xe liên kết | Nợ 621 / Có 4022 | khoá phiếu xe thuê |
| Ghi nợ nhà cung cấp | Nợ 625 · 614 / Có 4021 | khoá phiếu |
| Quyết toán tạm ứng tài xế | Nợ 625 / Có 1601 | chốt tất toán |
| Hàng chủ xe mua ở quầy (nguồn ban_chu_xe) | Nợ 4022 / Có 707, theo giá bán | phiếu chi trả chủ xe có trừ hàng quầy đã chi |

Nên DB host cần thêm, ngoài ba mã con: loại chứng từ 17, và các mã 614, 625, 1022 hạch toán được. Bài kiểm dòng 4 và 5 soát đủ. Mã 707 chỉ cần khi gửi bút toán chờ (chưa có API); bài kiểm chưa soát mã này.

## 1.2. Cần có trong tay

| Thứ | Ai giữ | Dùng ở bước |
| --- | --- | --- |
| Quyền publish Web Deploy tới IIS (hồ sơ DEMO_LAO của hai repo) | anh Tune — cần quyền host | 3 |
| Quyền vào máy host: IIS Manager, thư mục site, SQL Server | anh Tune — cần quyền host | 1, 4 |
| Hai nhánh feat/HonTunedaHai (API) và feat/hontunedhai_Laos (WEB) | máy bên em; chưa push lên GitHub | 2 |
| Địa chỉ Internet của trang điều xe Lào | chủ dự án. Chưa có: trang điều xe chưa ra Internet | 4.2 |
| Khoá bàn giao (LogisticsSource:ApiKey) | Sếp trang điều xe tạo; bên em chuyển cho anh qua kênh riêng | 4.2 |
| Token mới, hoặc tên / mật khẩu của anh để tự đăng nhập | anh (cần quyền host); chỉ đặt vào .env máy chủ trang điều xe | 6 |

## 1.3. Sao lưu

Làm cả ba thứ, trước khi publish. Phía trang điều xe, bên em sao lưu DB trang điều xe trước khi chạy bo_tien_trang_tam.py --ghi.

a. DB mà host trỏ tới.

Bên em đọc thấy host khác DB với bản API chạy ở máy bên em: host có 494 mã tài khoản, LAK đang tắt; bản ở máy có 497 mã, LAK đang bật.

Bản sao lưu sáng 01/10 của anh là DB của appsettings.laos.json máy bên em. Nó không thay được bản sao lưu DB host.

Trong SSMS, mở một cửa sổ truy vấn tới DB host:

BACKUP DATABASE [<tên DB host>]

TO DISK = N'<thư mục sao lưu>\<tên DB host>_20261001_truoc_trien_khai.bak'

WITH COPY_ONLY, INIT, STATS = 10;

COPY_ONLY để không làm đứt chuỗi sao lưu định kỳ của máy chủ.

b. Thư mục hai site IIS (gồm appsettings*.json và web.config đang chạy).

Tìm đường dẫn: IIS Manager → Sites → DemoLao_API → Basic Settings… → Physical path. Làm lại với DemoLao_WEB.

Nén bằng PowerShell trên máy host:

Compress-Archive -Path "<physical path DemoLao_API>\*" -DestinationPath "<thư mục sao lưu>\DemoLao_API_20261001.zip"

Compress-Archive -Path "<physical path DemoLao_WEB>\*" -DestinationPath "<thư mục sao lưu>\DemoLao_WEB_20261001.zip"

Hai tệp .zip này là đường quay lại nhanh nhất (mục 10.1).

c. Ghi lại commit đang chạy trên host, nếu anh biết. Hai hồ sơ publish không ghi commit vào gói, nên không biết thì dùng tệp .zip.

## 1.4. Lấy code và merge

Commit bên em thêm so với feat/DemoLao. 16:50 ngày 01/10, git ls-remote cho thấy origin/feat/DemoLao vẫn đúng gốc: API 31c98db, WEB de04913f. Nên merge là fast-forward, không có xung đột. Hai nhánh vẫn chưa push lên GitHub.

| Repo | Nhánh | Commit | Tệp | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLS-QLSX-APIs | feat/HonTunedaHai | 465748b | CashVoucherReferenceController.cs, Database/Scripts/logistics-source-config.example.json (mới) | địa chỉ + khoá Logistics từ cấu hình LogisticsSource, gửi Authorization; DO hiện số phiếu, tên khách; báo rõ 401 / 403 / 404 / 409 |
| GLS-QLSX-APIs | feat/HonTunedaHai | be123e9 | ObjectService.cs | tạo đối tượng qua API không gửi IsOrganization thì mặc định cá nhân (trước văng 500, OBJ_ISORG NULL) |
| GLS-QLSX-APIs | feat/HonTunedaHai | 64ce7a4 | CashVoucherReferenceController.cs | có keyword thì gửi q sang trang điều xe; tìm trên toàn bộ DO; Total đúng sau lọc; SearchScope=ALL |
| GLS-QLSX-APIs | feat/HonTunedaHai | ce95b3c | AccountingModule.cs, CashVoucherReferenceController.cs, CMPaymentReceiptService.cs, CashVoucherReferenceTicket.cs, CashVoucherModels.cs, CashVoucherSourceReferenceModels.cs; mới: CashVoucherReferenceService.cs, ICashVoucherReferenceService.cs, CashVoucherHeaderTotals.cs, ILogisticsDeliveryOrderClient.cs, LogisticsDeliveryOrderClient.cs | nguồn DO ra service + client typed (AddHttpClient, giữ 15 giây, 2 MB, không chuyển hướng). Thiếu `LogisticsSource:BaseUrl` → DO trả 503, bỏ mặc định ngầm 1506. create / save / save-and-commit tính lại Header.Amount / BaseAmount từ dòng (5 số lẻ, nửa xa số 0); dòng IV / IC hoặc dòng công nợ thiếu số tiền thì giữ số WEB gửi. Route và khuôn trả về không đổi |
| GLS-QLSX-APIs | feat/HonTunedaHai | ed5aa0e | ApiAuditLogger.cs, ApiAuditAutoLogFilter.cs; mới: ApiAuditPayloadSanitizer.cs | nhật ký kiểm toán bỏ CancellationToken khỏi payload (hết "Đặt log sai" ở ApiAuditAutoLogFilter.cs:27); che mật khẩu / token / khoá trong payload và query string. Dòng audit cũ không tự che (mục 12) |
| GLS-QLSX-APIs | feat/HonTunedaHai | ae0e7f6 | CashVoucherHeaderTotals.cs, CMPaymentReceiptService.cs | máy chủ tự tính quy đổi từng dòng: BaseAmount = Amount × (tỷ giá dòng, thiếu thì tỷ giá header), 5 số lẻ, nửa xa số 0; công nợ DEP/DEPT tính lại theo tỷ giá header; giữ số client khi thiếu nguyên tệ, tỷ giá ≤ 0, dòng IV / IC — rồi mới cộng tổng header |
| GLS-QLSX-Web | feat/hontunedhai_Laos | f382a9e8 | cm-source-reference-modal.js | thoát ký tự chuỗi nguồn; DO hiện số phiếu, xe · biển số — tài xế; tỷ giá đọc xuôi |
| GLS-QLSX-Web | feat/hontunedhai_Laos | 06a14189 | cm-payment-upsert.js, cm-receipt-upsert.js, CMPaymentReceiptController.cs (BFF) | isCash theo hình thức thanh toán; tài khoản tiền mặc định tự điền (gửi kèm currencyId); Amount / BaseAmount tách đúng; phân loại theo DOTY_AUTOID |
| GLS-QLSX-Web | feat/hontunedhai_Laos | 7e14421c | cm-payment-upsert.js, cm-receipt-upsert.js, Backend/Base/Localization/lo.json | đổi hình thức thanh toán, nội tệ hay loại tiền thì vế tiền của các dòng đổi theo (dòng người dùng tự chọn giữ nguyên); đổi quốc gia khi có dòng thì chặn trước khi nạp danh mục; mã DOTY gom một chỗ; sửa chính tả một câu tiếng Lào |
| GLS-QLSX-Web | feat/hontunedhai_Laos | 77bcb0a1 | cm-payment-upsert.js, cm-receipt-upsert.js, cm-source-reference-modal.js, Backend/Base/Localization/vi.json · en.json · lo.json | loại phiếu không đổi ngầm: chỉ 58/60, 15/17 sửa được; 57, 59 "Chi trước", 68, 14, 16 mở chỉ xem, không mất dòng; hình thức thanh toán không rõ thì chặn lưu; đổi tài khoản tiền theo cờ moneyAccountIsDefault; dòng đã lưu giữ nguyên quy đổi API trả; modal Vụ việc thoát ký tự cả DEAL / QUOTE và câu lỗi (XSS) |

Không có script DB nào trong các commit trên. Không phải chạy migration cho phần code này.

API và WEB publish được ngay; API publish trước cũng được: API mới chạy được với WEB cũ.

Những thứ không đi theo commit, đừng lấy:

WEB Backend/Properties/launchSettings.json, Backend/package-lock.json: sửa ở máy bên em, chưa commit;

WEB cm-payment-upsert.js, cm-receipt-upsert.js bản đang sửa ở máy bên em (sau 77bcb0a1, chưa commit) — đang chốt; publish đúng commit, không lấy bản ở máy;

API Backend.API/Backend.API.csproj: thay đổi có từ trước, bên em không đụng;

API Database/Scripts/20261001_audit_redact_secrets.sql (che bí mật trong dòng audit cũ): đang viết, chưa commit — đang chốt (mục 12);

API thư mục docs/ (tài liệu tổng hợp của anh): đang chưa commit.

Cách nhận nhánh — chủ dự án chọn một:

| Cách | Bên em làm | Bên triển khai (cần quyền host) |
| --- | --- | --- |
| A. Push lên GitHub (đề nghị) | chủ dự án push hai nhánh lên origin | git fetch origin |
| B. Gói git bundle (không đụng GitHub) | git bundle create <tệp>.bundle 31c98db..feat/HonTunedaHai (API), git bundle create <tệp>.bundle de04913f..feat/hontunedhai_Laos (WEB), gửi hai tệp | git fetch <tệp>.bundle <nhánh>:<nhánh> |

Merge, API (thay origin/feat/HonTunedaHai bằng feat/HonTunedaHai nếu dùng cách B):

cd <thư mục GLS-QLSX-APIs>

git status

git checkout feat/DemoLao

git pull --ff-only origin feat/DemoLao

git merge --ff-only origin/feat/HonTunedaHai

git log --oneline -7

git status phải sạch trước khi checkout. Kết quả git log đúng:

ae0e7f6 Phiếu thu/chi: máy chủ tự tính quy đổi từng dòng trước khi cộng tổng header

ed5aa0e Nhật ký kiểm toán API: hết "Đặt log sai" (CancellationToken), che mật khẩu / token / khoá trong payload

ce95b3c Theo chuẩn QLSX: nguồn DO ra Application service + client typed; máy chủ tự tính tổng header phiếu thu/chi

64ce7a4 Vụ việc: tìm DO theo từ khoá ở phía Logistics (q), Total đúng sau lọc

be123e9 Đối tượng tạo qua API không gửi IsOrganization → mặc định cá nhân (hết lỗi 500 OBJ_ISORG NULL)

465748b Nguồn DO cho phiếu thu chi: địa chỉ + khoá Logistics từ cấu hình, DO hiện số phiếu / tên khách

31c98db Merge pull request #151 from nguyenduykhanghuflit/feat/APIs_hoadondientudemoLao

Merge, WEB:

cd <thư mục GLS-QLSX-Web>

git status

git checkout feat/DemoLao

git pull --ff-only origin feat/DemoLao

git merge --ff-only origin/feat/hontunedhai_Laos

git log --oneline -5

Kết quả đúng: 77bcb0a1, 7e14421c, 06a14189, f382a9e8, rồi de04913f.

`--ff-only` báo lỗi nghĩa là feat/DemoLao đã có commit mới sau 01/10. Khi đó:

chạy git merge --no-ff origin/feat/HonTunedaHai (WEB: origin/feat/hontunedhai_Laos);

nếu có xung đột, nó chỉ nằm trong các tệp ở bảng trên; giữ cả hai phần sửa;

build lại rồi mới publish.

Triển khai từ nhánh khác feat/DemoLao thì thay tên nhánh ở git checkout.

## 1.5. Kho tạm (EPL_KETOAN) — đi cùng đợt này, bên EPL làm

Kho tạm là máy riêng của bên EPL (cổng 8030; máy thử 8031), không nằm trên host. Anh không phải làm gì ở đây; mục này để biết trả chủ xe phụ thuộc gì.

| Repo | Nhánh | Commit | Tệp | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPL_KETOAN | doi-kho-sang-ke-toan (chưa push) | 1d8d91c | backend/app/routes/ban_hang.py, kiem/thu_tru_hang_chu_xe.py (mới) | ba đường máy cho trang điều xe trừ hàng chủ xe mua ở quầy vào tiền trả chủ xe |

Ba đường (khoá máy may_dieu_xe_goi, như các đường kho khác; không có script DB):

| Đường | Làm gì | Lỗi |
| --- | --- | --- |
| GET /api/lien-thong/ban-hang/cho-tru?owner_id= | phiếu bán của chủ xe chưa trừ, chưa thu — cũ trước | 422 THIEU_CHU_XE |
| POST /api/lien-thong/ban-hang/tru {sale_ids, ma, ma_cu?, owner_id?} | lúc lập đề nghị: giữ chỗ ma = "TUNE-CHO:<số đề nghị>"; khi thủ quỹ bên anh đã chi: chốt ma = "TUNE:<số phiếu chi>", ma_cu = mã giữ chỗ. Gọi lại cùng mã vô hại | 409 DA_TRU / DA_THU / KHAC_CHU_XE; 404 KHONG_THAY; 422 MA_SAI |
| POST /api/lien-thong/ban-hang/bo-tru {ma} | đề nghị bị bỏ: phiếu đang giữ chỗ về chờ trừ. Chỉ gỡ mã TUNE-CHO: | 409 DA_CHOT khi mã là TUNE: (tiền đã đi) |

Trang điều xe gọi ba đường này khi lập / bỏ / đọc lại đề nghị trả chủ xe. Khi phiếu chi đã chi, trang điều xe chốt phiếu bán và ghi bút toán chờ ban_chu_xe (Nợ 4022 / Có 707, mục 1.1).

Kho tạm tắt hoặc chưa có `1d8d91c`: lập đề nghị trả chủ xe báo 503 CHUA_NOI_KE_TOAN (hoặc lỗi kho tạm trả về) — chặn, không trả dư cho chủ xe. Các luồng khác (SO, tạm ứng, chi mục, tất toán, nhà cung cấp) không qua kho tạm.

Triển khai (bên EPL, trên máy kho tạm): lấy nhánh doi-kho-sang-ke-toan tới 1d8d91c, khởi động lại kho tạm (chay.bat, cổng 8030), chạy python -X utf8 kiem/thu_tru_hang_chu_xe.py vào máy thử trước (8031: đạt 01/10).

# 2. Build

Cả hai repo là .NET 6. WEB ghim SDK 6.0.428 (global.json, rollForward: major).

cd <thư mục GLS-QLSX-APIs>

dotnet build Backend.API.sln -c Release

cd <thư mục GLS-QLSX-Web>

dotnet build Backend.sln -c Release

Cả hai phải kết thúc 0 Error(s). Cảnh báo cũ không sao.

WEB không cần npm run hay bundle. Ba tệp JS sửa được phục vụ thẳng từ wwwroot/ViewAssets/scripts/ACC/, kèm asp-append-version="true". Nên người dùng không phải Ctrl+F5 sau khi publish. vi.json, en.json, lo.json (bản dịch) đi theo gói như mọi lần.

# 3. Publish

## 3.1. Tệp appsettings đi theo gói — đọc trước khi bấm Publish

appsettings*.json bị .gitignore nhưng vẫn nằm trong gói publish: Web SDK coi chúng là nội dung của dự án.

Publish từ máy nào thì tệp `appsettings` của máy đó ghi đè tệp trên host. SkipExtraFilesOnServer chỉ giữ tệp không có trong gói.

Đừng publish từ máy bên em. appsettings.laos.json ở máy bên em trỏ LogisticsSource:BaseUrl vào http://127.0.0.1:8011/api/ (máy thử).

Chọn một trong hai cách (người publish — cần quyền host):

(a) trước khi publish, sửa appsettings.<Env>.json trên máy anh cho giống host, cộng các khoá mới ở mục 4 (cách anh vẫn làm);

(b) publish, rồi chép lại appsettings*.json từ tệp .zip (1.3b) và thêm khoá mới ở mục 4 thẳng trên host.

Sau publish, mở appsettings.<Env>.json trên host và soát lại theo bảng mục 4. <Env> là giá trị khoá Env mà host đang dùng; bản Lào là laos.

## 3.2. API trước, WEB sau

Hai bản tương thích hai chiều: WEB mới chạy được với API cũ, và ngược lại. Thứ tự chỉ để dễ khoanh lỗi.

API:

Visual Studio → chuột phải Backend.API → Publish… → chọn hồ sơ DEMO_LAO → Publish. Hồ sơ trỏ IIS DemoLao_API, Release, EnableMsDeployAppOffline=true.

Hoặc dòng lệnh:

cd <thư mục GLS-QLSX-APIs>

dotnet publish Backend.API\Backend.API.csproj -c Release /p:PublishProfile=DEMO_LAO /p:Password=<mật khẩu Web Deploy>

Mật khẩu gõ trên dòng lệnh sẽ nằm lại trong lịch sử PowerShell, nên ưu tiên cách 1. Báo lỗi chứng chỉ máy chủ thì thêm /p:AllowUntrustedCertificate=true.

WEB: như trên, dự án Backend của GLS-QLSX-Web, hồ sơ DEMO_LAO (IIS DemoLao_WEB).

Lúc publish site tạm ngừng (app_offline), thường dưới một phút. Nếu trang điều xe gọi sang đúng lúc đó:

gửi SO: bên em coi là "chưa rõ kết quả"; lần bấm sau gửi lại đúng gói, cùng `Idempotency-Key`, nên không ghi trùng;

tạo phiếu chi tạm ứng: KT Chi phí thấy lỗi, bấm Gửi lại. Trước khi tạo, bên em tìm phiếu cũ theo số PTU, nên không tạo trùng.

Vẫn nên chọn lúc ít người thao tác, và báo bên em trước.

Thấy ngay sau publish:

mở https://demo-lao-api.goldensme.com/api/v1/common/GetAllCurrency trên trình duyệt. Đường này không đòi token, phải trả "Success":true;

WEB đăng nhập được, mở được màn Phiếu chi.

# 4. Cấu hình trên host

Mọi khoá dưới đây nằm trong appsettings.<Env>.json của API trên host. WEB không có khoá mới: Env=laos và BACKOFFICE_API_URL đã đúng.

Hai controller đọc cấu hình mỗi lần gọi. Tệp nạp với reloadOnChange: true, nên lưu tệp là có hiệu lực. Muốn chắc ăn thì Recycle app pool: IIS Manager → Application Pools → pool của DemoLao_API → Recycle.

## 4.1. LogisticsSalesPush — nhận SO từ trang điều xe

Mẫu: Backend.API/Database/Scripts/logistics-sales-push-config.example.json.

| Khoá | Ý nghĩa | Lấy ở đâu | Bí mật |
| --- | --- | --- | --- |
| LogisticsSalesPush:Enabled | true mới nhận SO; false hoặc thiếu → 503 LOGISTICS_DISABLED | đặt true | không |
| LogisticsSalesPush:AllowedUserIds | danh sách dbo.Users.UserID được gửi SO (không phải OBJ_AUTOID). Rỗng → ai cũng 403 | giữ 846 (tài khoản tune, trang điều xe đang dùng); nếu sau này có tài khoản tích hợp (tuỳ chọn, mục 6) thì thêm UserId của nó | không |
| LogisticsSalesPush:BusinessTypeId, AreaId, PosId, CounterId, TableId | năm mã thủ tục sp_Logistics_CreateSalesOrder dùng để dựng SO. Thiếu một → 503 LOGISTICS_CONFIG_REQUIRED | danh mục bán hàng của chi nhánh 1368 trên DB host. Mẫu ghi 2 / 2 / 2 / 2 / 4: đó là số của DB demo, DB host khác thì số có thể khác | không |
| LogisticsSalesPush:VndCurrencyId | chỉ giữ cho tương thích; thủ tục mới tự tra tiền theo currency_thu | để nguyên giá trị đang có | không |

Host đã có mục `LogisticsSalesPush`: kiểm AllowedUserIds có 846.

Chưa có: chép cả khối từ tệp mẫu, rồi thay năm mã bằng số thật của DB host. DB host cũng phải có thủ tục của Database/Scripts/20260911_logistics_sales_push.sql. Thiếu thủ tục thì API trả 503 LOGISTICS_DATABASE_ERROR.

## 4.2. LogisticsSource — màn "Vụ việc" đọc DO từ trang điều xe

Mẫu: Backend.API/Database/Scripts/logistics-source-config.example.json.

| Khoá | Ý nghĩa | Lấy ở đâu | Bí mật |
| --- | --- | --- | --- |
| LogisticsSource:BaseUrl | địa chỉ /api/ của trang điều xe Lào, ví dụ https://<địa chỉ trang điều xe>/api/ | chủ dự án cấp khi trang điều xe ra Internet | không |
| LogisticsSource:ApiKey | khoá bàn giao, gửi trong Authorization: Bearer … | Sếp trang điều xe tạo bằng POST /api/handover/tao-khoa. Khoá chỉ hiện một lần; bên em chuyển cho anh qua kênh riêng | có — không đưa lên git, không dán vào nhóm chat |
| LogisticsSource:Branches:<BranchId>:BaseUrl, …:ApiKey | chỉ dùng khi một chi nhánh có trang điều xe riêng | để trống | khoá: có |

Điều code làm, anh cần biết khi đặt:

Không theo chuyển hướng (AllowAutoRedirect = false). BaseUrl phải là địa chỉ cuối: nếu http:// chuyển sang https:// thì phải ghi thẳng https://.

Thiếu dấu / cuối thì code tự thêm.

Hết giờ 15 giây; gói tối đa 2 MB. Một trang 13 DO chỉ khoảng 11 KB.

Branches:<BranchId> lấy theo chi nhánh trong token của người đang mở màn Vụ việc. Chi nhánh có BaseUrl riêng thì dùng cả ApiKey của chi nhánh đó, không gửi khoá chung sang máy khác.

Chưa đặt `BaseUrl` (từ commit ce95b3c): danh sách và chi tiết DO trả HTTP 503 "Chưa cấu hình nguồn Logistics (LogisticsSource:BaseUrl). Liên hệ quản trị để đặt địa chỉ trang điều xe." Code không còn tự trỏ sang EPL_System 1506. Nguồn DEAL / QUOTE và nhập tay ở màn Vụ việc vẫn dùng được.

BaseUrl sai dạng (không phải http(s)://…) cũng trả 503, câu "không hợp lệ".

Bản trước ce95b3c thì khác: thiếu BaseUrl là đọc http://senvangsolutions.com:1506/api/ (EPL_System bên Việt Nam), màn Vụ việc hiện DO DO-2026-… của EPL_System. Host hôm nay đang như vậy.

Sếp tạo lại khoá thì khoá cũ hết hiệu lực ngay. Màn Vụ việc báo "Logistics từ chối khoá truy cập" cho tới khi dán khoá mới vào cấu hình host.

Đề nghị làm hai đợt. Trang điều xe chưa có địa chỉ Internet nên chưa đặt được BaseUrl.

Đợt 1 (lần triển khai này): chưa đặt LogisticsSource.

Chọn DO ở màn Vụ việc báo 503 "Chưa cấu hình nguồn Logistics", rõ ràng, không hiện DO của hệ khác.

Luồng SO, phiếu chi, đối tượng và công nợ chạy được ngay: chúng không qua LogisticsSource.

Bài kiểm chạy với --dot-1: dòng 9 coi 503 là đúng.

Muốn màn Vụ việc vẫn đọc EPL_System như hôm nay thì đặt tường minh BaseUrl = http://senvangsolutions.com:1506/api/, không cần ApiKey. Bên em đề nghị để 503 cho khỏi nhầm DO Việt Nam với DO Lào.

Đợt 2 (khi trang điều xe ra Internet): đặt BaseUrl + ApiKey, rồi chạy lại bài kiểm không --dot-1 (dòng "Nguồn DO", "Vụ việc", "Tìm DO", "Trạng thái bàn giao").

Mẫu khối cấu hình (đợt 2):

"LogisticsSource": {

"BaseUrl": "https://<địa chỉ trang điều xe Lào>/api/",

"ApiKey": "<khoá bàn giao — dán trên máy chủ>"

}

## 4.3. Tiền tệ: LAK và USD

Trang điều xe tra mã tiền theo tên (CUR_NAME) ở GET /api/v1/common/GetAllCurrency.

Đường này chỉ trả tiền đang bật.

| Tiền | Bản ở máy (DB demo) | Host (đọc 01/10) | Thiếu thì hỏng gì |
| --- | --- | --- | --- |
| LAK | mã 26, đang bật | không có trong danh sách đang bật (chỉ có VND) | mọi phiếu chi / thu bằng Kíp (tạm ứng, trả chủ xe, mục V–VI, nhà cung cấp, tất toán): lỗi THIEU_TIEN_TE |
| USD | mã 2, đang tắt | đang tắt | phiếu chi bằng USD (trả chủ xe thuê bằng USD) |

Hai cách (đều cần quyền host):

Bật LAK và USD trong danh mục tiền tệ trên DB host (đề nghị);

hoặc đọc CUR_AUTOID của từng tiền trên DB host, gửi bên em. Bên em đặt tạm QLSX_TIEN_LAK=<mã>, QLSX_TIEN_USD=<mã> trong .env trang điều xe. Bên em đang dùng tạm QLSX_TIEN_USD=2 cho DB demo.

DB host khác DB demo nên mã tiền có thể khác. Đừng chép số 26 / 2 sang host khi chưa kiểm.

## 4.4. Tài khoản tiền mặc định (WEB tự điền)

Bản ở máy trả 1011 cho tiền mặt và 1021 cho chuyển khoản. Host hôm nay trả lỗi cho cả hai: HTTP 200, Success:false, "Hệ thống chưa xử lý được yêu cầu…", kèm mã tra cứu.

Tra log API host theo mã tra cứu đó (cần quyền host).

Bên em đoán DB host thiếu bảng cấu hình hoặc thủ tục tài khoản tiền theo quốc gia: CMACCOUNTCONFIGCOUNTRY, script 20260910_cash_voucher_country_account_phase1.

Mục 13 tài liệu của anh liệt kê các script phải có. Nếu DB host chưa chạy chúng, đối chiếu cả danh sách đó (cần quyền host):

20260908_cash_voucher_cost_assignment;

20260909_country_account + import_lao;

20260910_cash_voucher_country_account_phase1;

20260910_sales_debt_collection_country;

20260912_cash_voucher_source_reference;

20260911_logistics_sales_push.

## 4.5. Kỳ tài chính

Phiếu chi cần kỳ (FiciAutoId) chứa ngày lập, đang mở. Host hôm nay có kỳ 10/2026 (mã 19) đang mở. Sang tháng 11 thì nhớ mở kỳ mới. Thiếu kỳ, trang điều xe báo THIEU_KY hoặc KY_DA_DONG.

# 5. Ba mã tài khoản 1371 / 4021 / 4022

## 5.1. Kiểm

$api = "https://demo-lao-api.goldensme.com"

$h = @{ Authorization = "Bearer $env:QLSX_ACCESS_TOKEN" }

$r = Invoke-RestMethod "$api/api/v1/common/country-accounts?tryAutoId=11&onlyActive=true" -Headers $h

$r.Result.Count

$r.Result | Where-Object { $_.AccCode -in '137','1371','402','4021','4022' } | Select-Object AccCode, AccParentId, AccAccountWrite

$env:QLSX_ACCESS_TOKEN là token của anh, đặt trong phiên PowerShell, không ghi ra tệp.

| Kết quả | Nghĩa | Làm gì |
| --- | --- | --- |
| 497 mã, có 1371 / 4021 / 4022 (AccAccountWrite 1), 137 / 402 có AccAccountWrite 0 | host cùng DB với bản ở máy | không làm gì |
| 494 mã, không có ba mã con | host trỏ DB khác. Đây là kết quả của host ngày 01/10 | mở ba mã (5.2) |

## 5.2. Mở ba mã

Đi qua API accounting/lao-accounts của anh, không sửa thẳng DB. Làm một trong hai cách:

bên em chạy python -X utf8 tools/mo_ma_con_tune.py https://demo-lao-api.goldensme.com. Đây là lệnh ghi, bên em chỉ chạy khi chủ dự án cho phép. Chạy lại không sao: mã đã có thì bỏ qua;

hoặc làm tay trên màn Tài khoản Lào của WEB host (LaoAccounts), đúng thứ tự:

| Bước | Mã | Cha | Hạch toán (Posting) | Số dư | Tên ລາວ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 137 | 13 | bỏ (thành tài khoản tổng hợp) | giữ | giữ |
| 2 | 1371 | 137 | có | Nợ | ສາງສິນຄ້າ, ວັດຖຸ |
| 3 | 402 | 40 | bỏ (thành tài khoản tổng hợp) | giữ | giữ |
| 4 | 4021 | 402 | có | Có | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ຜູ້ສະໜອງ |
| 5 | 4022 | 402 | có | Có | ເຈົ້າໜີ້ເຈົ້າຂອງລົດຮ່ວມ |

Ảnh hưởng: 137 và 402 không ghi sổ trực tiếp được nữa. Trong hai repo không chỗ nào ghi cứng 137 / 402, ngoài tệp nạp 20260909_country_account_import_lao.sql. Thủ tục SQL hay màn cũ nào ghi thẳng 137 / 402 sẽ bị từ chối "tài khoản không hợp lệ theo quốc gia".

Đối tượng (khách EPLKH-…, chủ xe EPLCX-…, tài xế EPLTX-…) không phải chép sang DB host. Lần gửi đầu, bên em tự tạo qua master-data/*/upsert.

# 6. Token của trang điều xe — tài khoản tích hợp tuỳ chọn

Chủ dự án chốt 01/10: tạm gác tài khoản tích hợp. Trang điều xe tiếp tục dùng token của anh (EPL_ACC_CODE_TOKEN, tài khoản tune). Token hết hạn khoảng 10/10/2026: hết hạn là không tạo được phiếu chi tạm ứng, nên tài xế không xuất phát được (Sếp vẫn chi tay được). Trước hạn, chọn một (cần quyền host — token / mật khẩu của anh):

thay token mới vào EPL_ACC_CODE_TOKEN trong .env máy chủ trang điều xe, rồi khởi động lại trang điều xe;

hoặc đặt tài khoản của anh để trang điều xe tự đăng nhập lại (đường này đã có sẵn): QLSX_USERNAME=<tên của anh>, QLSX_PASSWORD=<mật khẩu>, QLSX_ORG_ID=1368. Khỏi phải thay token mỗi 30 ngày.

Lưu ý kỹ thuật:

proc_LoginWithUsAndPw nhận mật khẩu tối đa 20 ký tự (VARCHAR(20));

tài khoản phải được gán chi nhánh (USERS_ORG), ở đây 1368;

AllowedUserIds của host giữ 846 (mục 4.1).

## 6.1. Tuỳ chọn: tài khoản tích hợp riêng

Để sau, khi cần một tài khoản riêng của hệ thống thay tài khoản cá nhân. Không phải làm trước triển khai.

Trạng thái 01/10: nhân viên ảo EPL-TICHHOP (ObjId 1622) đã tạo trên DB demo, chưa có tài khoản dùng được. Màn tạo tài khoản ở hồ sơ nhân viên bên WEB đang được làm (dùng sau nếu cần). Host khác DB thì phải tạo lại cả nhân viên.

Các bước (trên host thì cần quyền host):

Tạo một nhân viên thuộc chi nhánh 1368, ví dụ mã EPL-TICHHOP, tên "EPL Logistics (tích hợp)". Màn nhân viên của WEB, hoặc POST /api/v1/master-data/staff/upsert.

Tạo tài khoản cho nhân viên đó: POST /api/v1/master-data/object-auth/account/upsert (tới khi màn tạo tài khoản bên WEB xong thì gọi thẳng).

UserId = null;

ObjectAutoId = mã nhân viên bước 1;

UserName = epl_logistics (3–20 ký tự);

Password = mật khẩu ngẫu nhiên, tối đa 20 ký tự;

IsActive = true, OrgAutoId = 1368 (gán chi nhánh, USERS_ORG);

GroupId = cùng nhóm quyền với tài khoản đang gửi SO hiện nay.

Lấy `UserId`: POST /api/v1/hr/employees/account-lookups {"UserName": "epl_logistics"}, hoặc xem dbo.Users.UserID trên DB host.

Thêm UserId đó vào LogisticsSalesPush:AllowedUserIds (mục 4.1).

Mật khẩu: người tạo đặt thẳng vào .env máy chủ trang điều xe, không gửi qua chat. Nếu phải chuyển, dùng kênh riêng rồi đổi mật khẩu sau khi đặt xong. Ba khoá:

QLSX_USERNAME=epl_logistics

QLSX_PASSWORD=<mật khẩu>

QLSX_ORG_ID=1368

Xoá QLSX_ACCESS_TOKEN nếu có: biến đó được ưu tiên trước. Bên em khởi động lại trang điều xe.

Từ đó trang điều xe tự đăng nhập:

token sống 30 ngày, không có refresh token;

bên em đăng nhập lại khi token còn dưới 5 phút, hoặc ngay khi bị 401.

Quyền:

Gửi SO xét AllowedUserIds. Tài khoản cũng phải gắn nhân viên (ObjectId trong token), nếu không thì 403 thân rỗng.

Phiếu thu chi, tạo đối tượng, công nợ khách chỉ cần token hợp lệ. Người lập phiếu bên anh là chủ token: hiện là tune; có tài khoản tích hợp thì là nhân viên tích hợp.

# 7. Đổi link phía trang điều xe

Bên EPL làm, sau khi publish và cấu hình host xong.

| Máy | Khoá | Lúc thử (bây giờ) | Sau triển khai |
| --- | --- | --- | --- |
| Trang điều xe máy thử (cổng 8011) | QLSX_BASE_URL, EPL_ACC_CODE_API | http://127.0.0.1:5090 (API chạy ở máy bên em) | bỏ QLSX_BASE_URL; EPL_ACC_CODE_API về host |
| Trang điều xe máy thật (cổng 8020) | QLSX_BASE_URL | không đặt → tự gọi máy của EPL_ACC_CODE_API = https://demo-lao-api.goldensme.com | giữ nguyên, tự gọi bản mới |
| Trang điều xe (mọi máy) | EPL_ACC_CODE_TOKEN, hoặc QLSX_USERNAME, QLSX_PASSWORD, QLSX_ORG_ID | dùng EPL_ACC_CODE_TOKEN của anh; QLSX_USERNAME chưa đặt | trước khi token hết hạn: thay token mới, hoặc đặt tài khoản anh (mục 6) |
| Trang điều xe (mọi máy) | QLSX_TIEN_LAK, QLSX_TIEN_USD | QLSX_TIEN_USD=2 (DB demo) | bỏ nếu đã bật tiền trên DB host; giữ, đúng mã của DB host, nếu chưa bật |
| API anh (host) | LogisticsSource:BaseUrl, ApiKey | máy thử http://127.0.0.1:8011/api/ | đợt 2 (mục 4.2) |
| WEB anh (host) | BACKOFFICE_API_URL | bản ở máy dùng Env=laoslocal trỏ 5090 | Env=laos trỏ API host (đã đúng sẵn) |

Thứ tự:

Publish, cấu hình mục 4 – 6 (cần quyền host), báo bên EPL.

Bên em sửa .env trang điều xe theo bảng, rồi khởi động lại trang điều xe.

Chạy bài kiểm (mục 8). Không còn dòng SAI thì xong.

Dự phòng: hệ anh chưa dùng được thì bên em đặt EPL_CHI_TAM_UNG=tai_cho. Tạm ứng khi đó quay về Quỹ chi trên trang điều xe như trước 01/10.

# 8. Kiểm sau triển khai

## 8.1. Bài kiểm tự động — tools/kiem_sau_trien_khai.py

Chỉ đọc:

chỉ gửi GET;

hai lệnh POST duy nhất là đăng nhập, và chỉ chạy khi có biến tương ứng;

không tạo phiếu, không gửi SO, không sửa danh mục, không tạo khoá;

không in token, mật khẩu hay khoá;

không theo chuyển hướng, giống API anh: địa chỉ chuyển hướng là báo SAI.

Cần Python 3.8 trở lên, chỉ dùng thư viện chuẩn. Chạy từ máy gọi được cả hai địa chỉ:

cd <thư mục EPL_LAO_REAL>

python -X utf8 tools/kiem_sau_trien_khai.py https://demo-lao-api.goldensme.com https://<địa chỉ trang điều xe>

Đợt 1 (chưa đặt LogisticsSource, mục 4.2) thì thêm --dot-1: dòng 9 coi 503 "chưa cấu hình" là đúng, hai dòng cần DO thành --.

Anh chạy ở máy anh thì chép riêng tệp kiem_sau_trien_khai.py, đặt token trong phiên, rồi bỏ đọc .env bằng --env NUL:

$env:QLSX_ACCESS_TOKEN = "<token của anh>"

python -X utf8 kiem_sau_trien_khai.py https://demo-lao-api.goldensme.com https://<địa chỉ trang điều xe> --env NUL

Bài đọc biến môi trường trước, rồi tới .env của EPL_LAO_REAL:

| Biến | Bắt buộc | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| QLSX_ACCESS_TOKEN, hoặc QLSX_USERNAME + QLSX_PASSWORD (+ QLSX_ORG_ID), hoặc EPL_ACC_CODE_TOKEN | một trong ba | gọi API anh; cùng thứ tự ưu tiên với trang điều xe. Có QLSX_USERNAME thì bài kiểm luôn việc tự đăng nhập |
| QLSX_TIEN_LAK, QLSX_TIEN_USD | không | coi tiền đang tắt là "đã đặt tạm" |
| QLSX_DOTY_CHI_TAM_UNG, QLSX_DOTY_CHI_KHAC, QLSX_DOTY_THU_KHAC | không | DB host đánh số loại chứng từ khác 59 / 60 / 17 |
| KIEM_SEP_TEN + KIEM_SEP_MAT_KHAU, hoặc KIEM_PHIEN_SEP | không — bên em đặt | ba dòng cần phiên Sếp trang điều xe: trạng thái bàn giao, máy đang gửi sang, danh mục tài khoản |
| KIEM_KHOA_BAN_GIAO | không | đọc thẳng danh sách DO bằng khoá bàn giao, so với số API anh thấy |

Các dòng kiểm:

| # | Kiểm | Đúng khi | Chứng minh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API anh trả lời | GetAllCurrency HTTP 200, Success:true | site chạy |
| 2 | Đăng nhập tài khoản tích hợp (tên dòng trong bài; nghĩa là tự đăng nhập) | auth/login trả token | chỉ chạy khi đặt QLSX_USERNAME; dùng token của anh thì -- là đúng (mục 6) |
| 3 | Danh mục tài khoản quốc gia 11 | có 1371 / 4021 / 4022 hạch toán được; 137 / 402 tổng hợp | mục 5 xong |
| 4 | Mã hạch toán được trên phiếu chi | có 1011, 1012, 1021, 1022, 1601, 4021, 4022, 614, 621, 625 | phiếu chi / thu và bút toán chờ gửi của bên em không bị từ chối vì tài khoản (mục 1.1) |
| 5 | Loại chứng từ 58 / 59 / 60 / 17 | 58 / 59 / 60 là loại chi, 17 là loại thu | "Chi trước", "Chi khác", "Thu khác" lập được; WEB phân loại đúng |
| 6 | Tiền tệ LAK / USD | đang bật, hoặc đã đặt tạm QLSX_TIEN_<MÃ> | mục 4.3 xong |
| 7 | Tài khoản tiền mặc định (LAK) | tiền mặt và chuyển khoản đều có mã | WEB tự điền tài khoản tiền (commit 06a14189) |
| 8 | Kỳ tài chính hôm nay | có kỳ, đang mở | phiếu chi lập được |
| 9 | Nguồn DO: LogisticsSource:BaseUrl | đợt 2: API không báo 503, DO mã EPLLAO-…. Đợt 1 (--dot-1): 503 "chưa cấu hình" | cấu hình đúng đợt; DO DO-… nghĩa là API còn bản trước ce95b3c và đang đọc 1506 |
| 10 | Vụ việc: đọc DO từ trang điều xe | DO mã EPLLAO-…, hiện số phiếu | khoá đúng; host có 465748b |
| 11 | Tìm DO theo từ khoá | SearchScope=ALL; từ khoá không có → Total 0 | host có 64ce7a4 và trang điều xe có q |
| 12 | Trang điều xe trả lời | /api/suc-khoe 200, DB trả lời | trang điều xe chạy |
| 13 | Trang điều xe có đường bàn giao + q | /openapi.json có /api/handover/… và tham số q | trang điều xe đúng bản |
| 14 | Khoá bàn giao | danh sách DO 200; số DO bằng số API anh thấy | khoá anh dán đúng là khoá trang điều xe đang giữ |
| 15 | Trạng thái bàn giao (Sếp) | đã tạo khoá (đợt 1 chưa cần); số DO bằng số API anh thấy | API anh đọc đúng trang điều xe này |
| 16 | Trang điều xe gửi sang đúng API | máy đích = địa chỉ API đã nhập; có token | mục 7 xong |
| 17 | Trang điều xe đọc danh mục tài khoản | remote hoặc cached | EPL_ACC_CODE_API, token đúng |

Thoát mã 0 khi không có dòng SAI, 1 khi có. Dòng -- là bỏ qua vì chưa đủ biến; mỗi dòng có một câu nói thiếu gì.

Bốn điều bài này không kiểm được bằng lệnh đọc:

`be123e9` (IsOrganization mặc định). Trang điều xe luôn gửi ô này nên luồng bên em không phụ thuộc. Muốn chắc, tạo thử một khách qua API mà không gửi IsOrganization: phải ra khách cá nhân, không văng 500.

`ce95b3c` phần tổng header, `ae0e7f6` quy đổi từng dòng. Chỉ thấy khi lưu phiếu: BaseAmount từng dòng = nguyên tệ × tỷ giá dòng (thiếu thì tỷ giá header), Header.Amount / BaseAmount bằng tổng các dòng, dù WEB gửi số khác.

`ed5aa0e` nhật ký kiểm toán. Sau một lần đăng nhập, dòng audit mới có Password là ***; log API không còn "Đặt log sai".

Quyền gửi SO (AllowedUserIds). Chỉ biết khi gửi thật (mục 8.4).

## 8.2. Mẫu "chạy đúng thì trông thế này" — máy bên em, 01/10/2026 15:29

API chạy ở máy http://127.0.0.1:5090, trang điều xe máy thử http://127.0.0.1:8011, có đặt phiên Sếp, không --dot-1:

KIỂM SAU TRIỂN KHAI — 01/10/2026 15:29

API anh Tune : http://127.0.0.1:5090

Trang điều xe: http://127.0.0.1:8011

Token API    : EPL_ACC_CODE_TOKEN (không in)

#   KQ   Kiểm                                    Chi tiết

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1   ✓    API anh Tune trả lời                    HTTP 200, 0,02 giây

2   --   Đăng nhập tài khoản tích hợp            chưa đặt QLSX_USERNAME / QLSX_PASSWORD — đang dùng EPL_ACC_CODE_TOKEN

3   ✓    Danh mục tài khoản quốc gia 11          497 mã; 1371 · 4021 · 4022 có; 137 · 402 là tổng hợp

4   ✓    Mã hạch toán được trên phiếu chi        406 mã hạch toán; đủ 1011 · 1012 · 1021 · 1022 · 1601 · 4021 · 4022 · 614 · 621 · 625

5   ✓    Loại chứng từ 58 / 59 / 60 / 17         58 Chi công nợ · 59 Chi trước · 60 Chi khác · 17 Thu khác

6   ✓    Tiền tệ LAK / USD                       LAK mã 26 đang bật; USD đang TẮT, trang điều xe dùng tạm QLSX_TIEN_USD=2

7   ✓    Tài khoản tiền mặc định (LAK)           tiền mặt 1011 · chuyển khoản 1021

8   ✓    Kỳ tài chính hôm nay                    kỳ 10/2026 (mã 19) đang mở

9   ✓    Nguồn DO: LogisticsSource:BaseUrl       đã đặt — API không báo 503 (HTTP 200)

10  ✓    Vụ việc: đọc DO từ trang điều xe        13 DO; dòng đầu EPLLAO-779739f4b582, số phiếu T4-0449-09/EPL

11  SAI  Tìm DO theo từ khoá → SearchScope ALL   từ khoá 'T4-0449-09/EPL' → CURRENT_PAGE, Total 13 (có DO đầu); chữ không có → Total 13

12  ✓    Trang điều xe trả lời                   HTTP 200, 0,03 giây, DB epl_lao_d7 trả lời

13  ✓    Trang điều xe có đường bàn giao + q     có hai đường bàn giao; tham số q có

14  --   Khoá bàn giao đọc được danh sách DO     chưa đặt KIEM_KHOA_BAN_GIAO

15  ✓    Trạng thái bàn giao (Sếp)               khoá đã tạo; 13 DO bàn giao được; API anh thấy 13

16  ✓    Trang điều xe gửi sang đúng API         gửi SO / phiếu chi sang 127.0.0.1:5090; token có

17  ✓    Trang điều xe đọc danh mục tài khoản    cached — Danh mục 497 mã (bộ nhớ, tối đa 10 phút).

Hướng sửa:

11  Tìm DO theo từ khoá → SearchScope ALL: API chưa chạy bản có commit 64ce7a4 (gửi q sang trang điều xe), hoặc LogisticsSource:BaseUrl trỏ vào một trang điều xe khác bản cũ. Merge + publish lại đúng nhánh (mục 1.4, 3).

Bỏ qua (chưa đủ dữ liệu để kiểm):

2   Đăng nhập tài khoản tích hợp: Tạo tài khoản tích hợp theo mục 6, đặt hai biến vào .env trang điều xe trước 10/10 (token cá nhân hết hạn).

Tổng: 14 ✓ · 1 SAI · 2 bỏ qua

Đọc kết quả:

Dòng 11 SAI là đúng sự thật. API ở máy bên em (tiến trình chạy từ 12:52) dùng bản build lúc 12:12, trước 64ce7a4 (14:17) và ce95b3c (15:15). Bài kiểm bắt được đúng chỗ đó: trang điều xe đã có q (dòng 13 ✓) mà API vẫn trả CURRENT_PAGE. Bên em không khởi động lại API ở máy.

Cùng lý do, bản ở máy chưa có 503 của ce95b3c. Dòng 9 ✓ ở đây chỉ vì máy bên em có đặt BaseUrl (trỏ 8011).

Trên host, sau khi publish đủ sáu commit API, dòng 11 phải ra dạng: từ khoá 'T4-0449-09/EPL' → ALL, Total 1 (có DO đầu); chữ không có → Total 0.

Dòng 2 là -- vì trang điều xe dùng token của anh (tài khoản tích hợp tạm gác, mục 6) — đúng. Câu "Hướng sửa" của dòng này trong bài còn nhắc tạo tài khoản tích hợp: nay là tuỳ chọn. Dòng 14 là -- vì bên em không đặt khoá bàn giao vào biến; trên host phải đặt và phải ✓.

Chạy đúng hết, đợt 2 là 16 dòng ✓ và dòng 2 -- khi dùng token (Tổng: 16 ✓ · 0 SAI · 1 bỏ qua); đặt QLSX_USERNAME thì 17 ✓. Thoát mã 0.

Đợt 1 (--dot-1): dòng 9 ✓ "HTTP 503 "chưa cấu hình" — đúng cho đợt 1"; dòng 10, 11 là --; dòng 14 chỉ ✓ khi có khoá. Không còn dòng SAI là đạt.

## 8.3. Host hôm nay, trước triển khai — cùng bài, 01/10/2026 15:25

https://demo-lao-api.goldensme.com với trang điều xe máy thử, không đặt phiên Sếp. Mã tra cứu trong câu lỗi được thay bằng <mã tra cứu>:

#   KQ   Kiểm                                    Chi tiết

1   ✓    API anh Tune trả lời                    HTTP 200, 0,06 giây

2   --   Đăng nhập tài khoản tích hợp            chưa đặt QLSX_USERNAME / QLSX_PASSWORD — đang dùng EPL_ACC_CODE_TOKEN

3   SAI  Danh mục tài khoản quốc gia 11          494 mã; 1371 · 4021 · 4022 THIẾU 1371, 4021, 4022; 137 · 402 VẪN hạch toán: 137, 402

4   SAI  Mã hạch toán được trên phiếu chi        405 mã hạch toán; thiếu 4021, 4022

5   ✓    Loại chứng từ 58 / 59 / 60 / 17         58 Chi công nợ · 59 Chi trước · 60 Chi khác · 17 Thu khác

6   SAI  Tiền tệ LAK / USD                       LAK KHÔNG có trong tiền đang bật; USD đang TẮT, trang điều xe dùng tạm QLSX_TIEN_USD=2 (đang bật: VND)

7   SAI  Tài khoản tiền mặc định (LAK)           tiền mặt lỗi: HTTP 200 — Hệ thống chưa xử lý được yêu cầu… (<mã tra cứu>) · chuyển khoản lỗi: như trên

8   ✓    Kỳ tài chính hôm nay                    kỳ 10/2026 (mã 19) đang mở

9   SAI  Nguồn DO: LogisticsSource:BaseUrl       HTTP 200 nhưng DO không phải của trang điều xe Lào (mã DO-2026-0047-DO01)

10  --   Vụ việc: đọc DO từ trang điều xe        API chưa đọc trang điều xe Lào

11  --   Tìm DO theo từ khoá → SearchScope ALL   API chưa đọc trang điều xe Lào

12  ✓    Trang điều xe trả lời                   HTTP 200, 0,03 giây, DB epl_lao_d7 trả lời

...

Tổng: 5 ✓ · 5 SAI · 7 bỏ qua

Chạy thêm --dot-1 thì dòng 9 vẫn SAI: host đang đọc DO DO-2026-… của EPL_System, nghĩa là host chưa có `ce95b3c`. Có ce95b3c mà chưa đặt BaseUrl thì phải ra 503.

Mỗi dòng SAI ứng với một việc:

| Dòng | Việc | Mục |
| --- | --- | --- |
| 3, 4 | mở 1371 / 4021 / 4022 trên DB host | 5 |
| 6 | bật LAK (và USD) trên DB host, hoặc gửi bên em mã để đặt tạm | 4.3 |
| 7 | tra log theo mã tra cứu; đối chiếu script tài khoản tiền theo quốc gia | 4.4 |
| 9 | publish đủ nhánh (có ce95b3c): đợt 1 thành 503, đúng với --dot-1; đợt 2 đặt LogisticsSource | 3, 4.2 |

Dòng 6 (LAK tắt) và dòng 3 (494 mã) là dữ liệu, không phải code. Nên gần như chắc host trỏ DB khác DB demo bên em đã thử.

## 8.4. Kiểm bằng tay trên WEB (sau publish WEB)

Chỉ mở form và đọc. Không bấm Lưu phiếu, Ghi sổ.

Phiếu chi → Thêm mới.

Hình thức "Tiền mặt": ô tài khoản tiền tự điền 1011.

Đổi sang "Chuyển khoản": tự điền 1021.

Không tự điền: xem dòng 7 bài kiểm.

Thêm một dòng "chi khác" rồi mới đổi hình thức thanh toán: vế tiền (TK Có) của dòng đó cũng đổi theo (commit 7e14421c). Dòng anh tự chọn tài khoản thì giữ nguyên.

Có dòng rồi mà đổi quốc gia: màn chặn trước khi nạp danh mục, danh mục không bị kẹt quốc gia sai.

Danh sách phiếu chi, lọc theo loại: "Chi công nợ" (58) và "Chi khác" (60) tách đúng, kể cả khi WEB đang ở tiếng Anh hoặc tiếng Lào.

Nút Vụ việc → nguồn DO. Đợt 1: báo "Chưa cấu hình nguồn Logistics (LogisticsSource:BaseUrl)…" là đúng. Sau đợt 2 (mục 4.2):

mỗi dòng hiện số phiếu (T4-…/EPL), xe · biển số — tài xế, không hiện mã 12 ký tự;

gõ "T4": số dòng và Total khớp nhau, chuyển trang được;

mở một DO cước USD: tỷ giá đọc xuôi, dạng "1 USD = 22.000 LAK".

Một tên khách có dấu < không làm vỡ bố cục modal (commit f382a9e8 thoát ký tự; 77bcb0a1 thêm cho nguồn DEAL / QUOTE và câu lỗi).

Mở một phiếu 59 "Chi trước" (tạm ứng bên em tạo): ô loại hiện đúng "Chi trước", nút Chỉnh sửa khoá kèm câu báo chỉ xem, các dòng vẫn còn (commit 77bcb0a1). Phiếu 58 / 60, 15 / 17 sửa được như cũ.

Lần gửi thật đầu tiên (ghi dữ liệu): bên em làm sau khi chủ dự án cho phép, mỗi luồng một lần.

Một SO: bên anh có TK-…, công nợ khách hiện ở sales/debt/customer-detail.

Một phiếu chi tạm ứng "Chi trước": thủ quỹ ghi sổ bên anh; bên em đọc thấy STATUS 12 hoặc 13 thì tài xế xuất phát được.

Bị 403 khi gửi SO thì xem mục 9.

# 9. Khi có lỗi — dấu hiệu → nguyên nhân → cách sửa

Thử từ chính máy host tới trang điều xe, mô phỏng đúng cách API anh gọi (không chuyển hướng):

$k = $env:KHOA_BAN_GIAO

Invoke-WebRequest "https://<địa chỉ trang điều xe>/api/handover/delivery-orders?page=1&page_size=1" -Headers @{ Authorization = "Bearer $k" } -MaximumRedirection 0 -UseBasicParsing

$env:KHOA_BAN_GIAO đặt trong phiên, không ghi ra tệp. Đúng thì HTTP 200, thân JSON có data.items, data.total, data.q.

Màn Vụ việc (API anh → trang điều xe):

| Dấu hiệu | Nguyên nhân | Cách sửa |
| --- | --- | --- |
| "Logistics từ chối khoá truy cập. Kiểm tra cấu hình LogisticsSource:ApiKey." (502) | khoá sai, thiếu, hoặc Sếp đã tạo lại khoá | bên em gửi khoá đang dùng (hoặc tạo mới), anh dán vào ApiKey |
| "Không tải được nguồn Logistics. Vui lòng thử lại." (502) | BaseUrl sai; trang điều xe tắt; host không ra được địa chỉ đó; địa chỉ chuyển hướng http→https; trang điều xe chưa tạo khoá (503 CHUA_DAT_TOKEN) | chạy lệnh thử ở trên từ máy host; sửa BaseUrl thành địa chỉ cuối https://…/api/ |
| "Nguồn Logistics phản hồi quá thời gian." (504) | trang điều xe trả lời quá 15 giây | kiểm mạng từ host; báo bên em |
| "Nguồn Logistics trả dữ liệu không hợp lệ." / "Cấu trúc danh sách Logistics không hợp lệ." (502) | BaseUrl không trỏ vào /api/ (trả HTML, trang đăng nhập…) | sửa BaseUrl, nhớ đuôi /api/ |
| "Chưa cấu hình nguồn Logistics (LogisticsSource:BaseUrl). Liên hệ quản trị để đặt địa chỉ trang điều xe." (503) | API có ce95b3c mà chưa đặt LogisticsSource:BaseUrl, hoặc đặt sai tệp Env, hoặc chi nhánh của người dùng không có BaseUrl riêng lẫn chung | đợt 1: đúng như chờ. Đợt 2: đặt BaseUrl + ApiKey đúng tệp appsettings.<Env>.json của host (mục 4.2) |
| "Địa chỉ nguồn Logistics (LogisticsSource:BaseUrl) không hợp lệ." (503) | BaseUrl không phải địa chỉ tuyệt đối http(s):// | sửa thành https://<địa chỉ>/api/ |
| DO hiện mã DO-2026-… thay vì EPLLAO-… | API trước ce95b3c chưa đặt BaseUrl nên tự đọc EPL_System 1506; hoặc BaseUrl trỏ 1506 | publish đủ nhánh (mục 1.4, 3); đặt LogisticsSource (mục 4.2) |
| DO hiện mã 12 ký tự thay số phiếu | API chưa có 465748b (hoặc WEB chưa có f382a9e8) | publish lại đúng nhánh |
| Tìm từ khoá chỉ ra dòng trong trang đang xem, Total không đổi | API chưa có 64ce7a4, hoặc trang điều xe chạy bản cũ chưa trả data.q | publish lại API; bên em khởi động lại trang điều xe |
| "DO chưa hoàn tất hoặc chưa khoá ở Logistics." (409) khi mở chi tiết | kế toán Viêng Chăn vừa mở khoá phiếu đó | chọn DO khác; hỏi bên em |
| "DO không tồn tại ở Logistics." (404) | DO đã bị xoá bên trang điều xe | chọn lại |

Trang điều xe gửi SO (câu lỗi hiện trên màn Đề nghị thu bên em):

| Dấu hiệu | Nguyên nhân | Cách sửa |
| --- | --- | --- |
| QLSX_CHUA_CHO_PHEP (403, thân rỗng) | UserId của token không có trong AllowedUserIds, hoặc tài khoản chưa gắn nhân viên | thêm UserId (mục 4.1); gắn nhân viên (mục 6) |
| LOGISTICS_DISABLED (503) | LogisticsSalesPush:Enabled không phải true, hoặc thiếu cả mục | sửa cấu hình |
| LOGISTICS_CONFIG_REQUIRED (503) | thiếu một trong năm mã BusinessTypeId…TableId | điền đủ theo DB host |
| LOGISTICS_DATABASE_ERROR (503) | DB host thiếu sp_Logistics_CreateSalesOrder, hoặc năm mã trỏ bản ghi không có | đối chiếu 20260911_logistics_sales_push.sql; tra log theo traceId. Bên em gửi lại cùng khoá, không ghi trùng |
| LOGISTICS_52905 (422) | khách chưa có mã bên anh, hoặc trùng / ngừng hoạt động | bên em tự tạo EPLKH-… trước khi gửi; còn lỗi thì xem PUBOBJECT của mã đó |
| QLSX_TOKEN_HET_HAN (401) | token của anh hết hạn (khoảng 10/10), hoặc mật khẩu đặt trong .env đã đổi | thay token mới, hoặc đặt QLSX_USERNAME / QLSX_PASSWORD (mục 6); đổi mật khẩu thì cập nhật .env |
| QLSX_SAI_TAI_KHOAN, QLSX_KHONG_DANG_NHAP_DUOC | sai tên / mật khẩu / OrgID; mật khẩu quá 20 ký tự; tài khoản chưa gán chi nhánh (USERS_ORG), hoặc không có trên DB host | kiểm tài khoản trên DB host (cần quyền host) |

Phiếu chi tạm ứng, trả chủ xe:

| Dấu hiệu | Nguyên nhân | Cách sửa |
| --- | --- | --- |
| "Tài khoản không hợp lệ theo quốc gia của phiếu", kèm danh sách mã | DB host thiếu 1371 / 4021 / 4022 | mục 5 |
| THIEU_TIEN_TE | LAK / USD đang tắt bên anh, bên em chưa đặt tạm | mục 4.3 |
| THIEU_KY, KY_DA_DONG | chưa có kỳ tháng này, hoặc kỳ đã đóng | mở kỳ (mục 4.5) |
| Tạo khách / nhà cung cấp / nhân viên văng 500 "Cannot insert the value NULL into column 'OBJ_ISORG'" | API chưa có be123e9 | publish lại API |
| Tất toán tài xế (tài xế nộp lại) bị từ chối, hoặc báo loại chứng từ không có | DB host thiếu loại 17 "Thu khác", hoặc đánh số khác | báo bên em mã đúng để đặt QLSX_DOTY_THU_KHAC (bài kiểm dòng 5) |
| BaseAmount dòng hoặc Header.Amount / BaseAmount trên phiếu đã lưu khác số WEB hiện lúc nhập | máy chủ tính lại quy đổi từng dòng (ae0e7f6) rồi tổng header (ce95b3c), 5 số lẻ. Số máy chủ là số đúng | không phải lỗi. Riêng dòng IV / IC, dòng thiếu nguyên tệ hoặc tỷ giá ≤ 0, dòng công nợ thiếu số tiền thì máy chủ giữ số WEB gửi |
| Màn bên em báo PHIEU_CHI_MAT | phiếu bên em tạo đã bị xoá tay bên anh (Master null) | người lập bấm Gửi lại → lập phiếu mới. Cần huỷ thì báo bên EPL rút, đừng xoá tay |
| Lập đề nghị trả chủ xe báo 503 CHUA_NOI_KE_TOAN | kho tạm tắt hoặc chưa có 1d8d91c (mục 1.5) | bên EPL bật lại / triển khai kho tạm. Chặn là đúng: không trả dư cho chủ xe |

WEB:

| Dấu hiệu | Nguyên nhân | Cách sửa |
| --- | --- | --- |
| Tài khoản tiền không tự điền | WEB chưa có 06a14189; hoặc default-money-account lỗi (dòng 7 bài kiểm) | publish lại WEB; mục 4.4 |
| Lọc "Chi công nợ" / "Chi khác" ra rỗng khi đổi ngôn ngữ | WEB chưa có 06a14189 (còn phân loại theo tên) | publish lại WEB |
| Đổi hình thức thanh toán mà TK tiền trên dòng cũ không đổi | WEB chưa có 7e14421c | publish lại WEB |
| Sửa phiếu 59 "Chi trước" thì lưu thành 58, mất dòng; hoặc chuỗi lạ chạy được trong modal Vụ việc | WEB chưa có 77bcb0a1 (mục 1.4) | publish lại WEB |

Site không chạy sau publish:

| Dấu hiệu | Nguyên nhân | Cách sửa |
| --- | --- | --- |
| HTTP 500.30 / 502.5, hoặc mọi đường trả 500 | appsettings trên host bị ghi đè bằng tệp máy khác: chuỗi kết nối sai, Env sai | chép lại appsettings*.json từ .zip (1.3b), thêm khoá mục 4, Recycle |
| Dòng 1 bài kiểm SAI "chuyển hướng" | gọi http:// mà host ép https:// | dùng https:// |

# 10. Quay lại bản cũ

## 10.1. Code

Nhanh nhất — từ tệp `.zip`:

IIS Manager → Sites → DemoLao_API → Stop.

Giải nén DemoLao_API_20261001.zip đè lên physical path.

Start. Làm lại với DemoLao_WEB nếu cần.

Từ git (khi không có .zip):

cd <thư mục GLS-QLSX-APIs>

git checkout -b quay-lai-31c98db 31c98db

dotnet build Backend.API.sln -c Release

Rồi publish hồ sơ DEMO_LAO như mục 3.2. WEB: git checkout -b quay-lai-de04913f de04913f, publish.

Đã push merge lên feat/DemoLao mà muốn gỡ hẳn: git revert --no-edit ae0e7f6 ed5aa0e ce95b3c 64ce7a4 be123e9 465748b (API), git revert --no-edit 77bcb0a1 7e14421c 06a14189 f382a9e8 (WEB). Lệnh này tạo commit đảo, chủ dự án quyết có làm không.

Chỉ muốn bỏ phần máy chủ tính số: revert ae0e7f6 (quy đổi từng dòng) trước, rồi mới tới ce95b3c (503, tổng header) — ae0e7f6 sửa tiếp tệp của ce95b3c. Ba commit API trước ce95b3c vẫn giữ. ed5aa0e (che mật khẩu trong audit) nên giữ.

Kho tạm: bên EPL đưa máy kho tạm về commit trước 1d8d91c (128233a) rồi khởi động lại. Khi đó trả chủ xe có hàng quầy bị chặn 503 / lỗi kho (mục 9), các luồng khác không đổi.

Cấu hình: LogisticsSource để nguyên cũng được, code cũ không đọc khoá này. UserId thêm vào AllowedUserIds cũng không hại gì.

Quay lại API cũ thì luồng bên em ra sao:

| Luồng | Với API cũ |
| --- | --- |
| Gửi SO, phiếu chi / thu (tạm ứng, trả chủ xe, chi mục, tất toán, nhà cung cấp), công nợ khách | vẫn chạy: các đường này không đổi trong các commit trên |
| Tạo đối tượng | vẫn chạy: bên em luôn gửi IsOrganization |
| Màn Vụ việc | không đặt BaseUrl: quay về đọc EPL_System 1506, không có DO Lào |
| Quy đổi từng dòng, tổng header phiếu | lại lấy theo số bên gửi (như trước ce95b3c / ae0e7f6); bên em vẫn gửi đúng quy đổi theo tỷ giá khoá trên phiếu |
| Nhật ký kiểm toán | lại ghi mật khẩu dạng chữ thường nếu bỏ ed5aa0e |
| Tìm DO | lọc trong trang như cũ |

## 10.2. Dữ liệu

Ba mã tài khoản:

trả lại được khi chưa có bút toán dùng 1371 / 4021 / 4022;

xoá ba mã, rồi lao-accounts/update cho 137 và 402 với Posting=true;

đã có bút toán thì không xoá: đối soát trước.

Đối tượng EPLKH- / EPLCX- / EPLTX-: để nguyên, không ảnh hưởng gì.

SO TK-20261001-000162 (T4-0449-09/EPL) và …163 (T4-0442-09/EPL) trên DB demo: hai SO tạo ngày 01/10 trước giờ cắt sổ, giữ nguyên, là công nợ thật của hai DO đó.

Cách chắc nhất vẫn là khôi phục tệp .bak (1.3a). Nhưng làm vậy là mất mọi chứng từ ghi sau lúc sao lưu.

## 10.3. Phía trang điều xe

Bên em đặt lại QLSX_BASE_URL / EPL_ACC_CODE_API như trước, rồi khởi động lại.

Hệ anh tạm không dùng được thì bên em đặt EPL_CHI_TAM_UNG=tai_cho: Quỹ chi tạm ứng ngay trên trang điều xe. Gửi SO thì chờ, không mất gì: lần gửi sau đi đúng gói, cùng khoá.

Cắt sổ không quay lại bằng lệnh. bo_tien_trang_tam.py --ghi xoá số thử của trang kế toán tạm. Muốn có lại thì khôi phục bản sao lưu DB trang điều xe chụp ngay trước đó (mục 1.3). Bút toán chờ gửi vẫn nằm ở trang điều xe, không mất khi quay lại API cũ.

# 11. Điểm cần quyết

| # | Việc | Ai quyết / làm | Đề nghị của bên em |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đưa hai nhánh: push GitHub hay gói git bundle | chủ dự án | push (cách A, mục 1.4) |
| 2 | Merge vào feat/DemoLao hay nhánh khác; lúc nào publish (site tạm ngừng khi publish) | cần quyền host | feat/DemoLao, lúc ít thao tác |
| 3 | Cách giữ appsettings khi publish (mục 3.1) | cần quyền host | sửa tệp máy publish trước khi publish |
| 4 | Host trỏ DB khác DB demo: đó là DB thật của EPL Lào, hay nên trỏ về DB demo đã thử | chủ dự án; xem DB — cần quyền host | xác nhận DB; mọi việc mục 4 – 6 làm trên đúng DB đó |
| 5 | Mở ba mã trên DB host: bên em chạy mo_ma_con_tune.py hay làm tay trên màn Tài khoản Lào | chủ dự án cho phép — cần quyền host | bên em chạy, xem lại trên WEB host |
| 6 | Bật LAK, USD trên DB host, hay bên em đặt tạm QLSX_TIEN_* | cần quyền host | bật |
| 7 | Lỗi default-money-account trên host | cần quyền host | tra log theo mã tra cứu; đối chiếu script mục 4.4 |
| 8 | Token hết hạn (khoảng 10/10): thay token mới hay đặt tài khoản anh để tự đăng nhập. Tài khoản tích hợp tạm gác (tuỳ chọn) | cần quyền host (token / mật khẩu của anh) | đặt tài khoản anh vào .env máy chủ trang điều xe — khỏi thay token mỗi 30 ngày |
| 9 | Năm mã LogisticsSalesPush của chi nhánh 1368 trên DB host | cần quyền host | lấy từ danh mục bán hàng DB host |
| 10 | Làm hai đợt (LogisticsSource sau, khi trang điều xe ra Internet) | chủ dự án | hai đợt (mục 4.2) |
| 11 | Ai giữ và chuyển khoá bàn giao | chủ dự án | Sếp tạo, bên em chuyển qua kênh riêng, không qua nhóm chat |
| 12 | Đợt 1: để màn Vụ việc báo 503, hay đặt tường minh BaseUrl = EPL_System 1506 | cần quyền host | để 503 (mục 4.2) |
| 13 | Lúc cắt sổ: chạy bo_tien_trang_tam.py --ghi trên DB thật trang điều xe, rồi gửi SO mọi DO đã khoá | chủ dự án cho phép | sau khi bài kiểm hết SAI (bước 9) |
| 14 | Một lượt SO cho các DO đã khoá trước 01/10 | bên EPL làm | bên em báo số DO trước khi gửi |

# 12. Việc còn lại sau triển khai

| Việc | Trạng thái 01/10 16:50 | Người làm |
| --- | --- | --- |
| API bút toán POST /api/v1/integrations/logistics/journal-entries (+ /reverse) cho bút toán chờ gửi: thuê xe 621/4022, ghi nợ nhà cung cấp 625 · 614/4021, quyết toán tạm ứng 625/1601, hàng bán cho chủ xe 4022/707 | chưa có; trang điều xe giữ ở màn "Bút toán chờ gửi", chưa gửi | bên EPL làm (đang làm), khuôn ở hợp đồng 12.12.4 |
| Cờ phân loại ở document-types (công nợ / khác / trước) | WEB, API còn ghi cứng DOTY 58/60, 15/17 | bên EPL làm (đang làm) |
| Nhật ký kiểm toán cũ (trước ed5aa0e) có thể còn mật khẩu dạng chữ thường | script che 20261001_audit_redact_secrets.sql đang viết — đang chốt | chạy trên DB host, cân nhắc đổi mật khẩu — cần quyền host |
| Đợt 2 LogisticsSource | chờ trang điều xe ra Internet | chủ dự án cấp địa chỉ; đặt cấu hình — cần quyền host |
| Chi mục V–VI, trả nhà cung cấp, tất toán tài xế, trả chủ xe có trừ hàng quầy qua hệ anh | chạy ở máy (f85078b, kho tạm 1d8d91c); chạy trên host sau triển khai | bên EPL làm |
| Token trang điều xe hết hạn khoảng 10/10 | đang dùng token của anh; tài khoản tích hợp tạm gác (tuỳ chọn, mục 6.1) | cần quyền host (token / mật khẩu của anh), mục 6 |
| Bút toán riêng cho phí 2 % và trừ quá tải xe thuê | chưa có tài khoản | anh Khampla chốt |
| Màn tạo tài khoản ở hồ sơ nhân viên bên WEB | chưa nối API account/upsert; dùng sau nếu cần | bên EPL làm (đang làm) |
| Dọn lớp tạm ở trang điều xe (đổi tên cấu hình kho kho_* thay ke_toan_*) | 938b007 đã dọn phần lớn | bên EPL làm (đang làm) |
| Trang kế toán tạm (8030) | chỉ còn kho tạm, có ba đường trừ hàng quầy (mục 1.5) | tới khi nối hệ kho anh Toàn |